Информация администрации Советского сельского поселения  Новокубанского района для общественных обсуждений по теме: «Проблемы изменения дизайн-проекта «Благоустройство парка по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, Советское сельское поселение, ст. Советская, центральный парк, пересечение ул. Ленина и ул. Первомайская».

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 октября 2018 года № 656 «О распределении субсидий из краевого бюджета в 2019 году»  между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и администрацией Советского сельского поселения Новокубанского района заключено Соглашение от 23 апреля 2019 года              № 03634431-1-2019-001 «О предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету муниципального образования Краснодарского края на организацию благоустройства территорий» (далее Соглашение).

Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Краснодарского края в 2019 году бюджету сельского поселения Советского поселения Новокубанского района субсидии в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Советского сельского поселения Новокубанского района на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Советского сельского поселения Новокубанского района от 01.12.2017 №178 (с изменениями).

Целями вышеуказанной программы являются:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

благоустройство общественных территорий Советского сельского поселения Новокубанского района с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целевыми показателями  программы являются:

количество  благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Советского сельского поселения Новокубанского района;

количество благоустроенных общественных территорий Советского сельского поселения Новокубанского района.

В адресном перечне общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве и  подлежащих благоустройству в 2019 году  в таблице № 3 Программы указано:

ст. Советская, центральный парк, пересечение ул. Ленина и ул. Первомайская.

Виды работ:

устройство плиточного покрытия, устройство асфальтового покрытия; установка бордюрного камня, установка лавочек (скамьи) и урн, установка освещения, установка ограждений, иные виды работ.

В целях реализации программных мероприятий, администрацией Советского сельского поселения Новокубанского района, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -44-ФЗ), проведена процедура торгов на выполнение работ по благоустройству основной части парка  в ст-це Советской на пересечении ул. Первомайской и ул. Ленина.

В аукционную документацию, устанавливающую  требования по объекту закупки, включен «Проект благоустройства парка», определяющий границы благоустройства с размещением оборудования малых архитектурных форм, детской и спортивной площадки, а также прилегающие к парку  общественные территории, требующие благоустройства.

По результатам электронного аукциона администрацией Советского сельского поселения Новокубанского района (Заказчик) заключен контракт № Ф.2019.400534 от 08.07.2019 (далее - Контракт) на сумму -23 905 330,02 рублей с ООО «Спец-Строй» (Подрядчик).

По условиям Контракта (пункт 1.1 контракта), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика благоустройство парка по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, Советское сельское поселение, ст. Советская, центральный парк, пересечение ул. Ленина и ул. Первомайская» (далее - работы) и передать их Заказчику.

Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, сметой 02-01, определяющей цену работ, на которую  получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости  строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,  утвержденное руководителем ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» С.В.Абулгафаровым.

В целях осуществления  контроля за проведением строительства,  между администрацией Советского сельского поселения Новокубанского района и муниципальным унитарным предприятием «Управление капитального строительства Новокубанского района» (МУП УКС Новокубанского района), заключен контракт  на оказание услуг по строительному контролю от 08.07.2019 года №165. Согласно пункту 1.1. контракта  МУП «УКС Новокубанского района» принимает на себя обязательство по осуществлению строительного контроля на объекте: «Благоустройство парка по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, Советское сельское поселение,     ст. Советская, центральный парк, пересечение ул. Ленина и ул. Первомайская». Общая стоимость Контракта составляет 298817,00 руб. (двести девяносто восемь тысяч восемьсот семнадцать рублей 00 копеек).

В ходе проведения работ выяснилось, что имеющийся проект «Благоустройства парка» разработанный МУП «Отдел архитектуры и градостроительства  муниципального образования Новокубанский район»  в большей части содержит лишь иллюстрации к комплексу мероприятий, направленных  на обеспечение  преобразования  эстетического состояния  территории   центрального парка ст. Советской.

Вместе с тем, из системного анализа совокупности указаний п. 2 ст. 740, п. 1 ст. 743, ст. 758 Гражданского кодекса  Российской Федерации, ч.ч. 1, 2, 12 ст. 48 Градостроительного кодекса  Российской Федерации следует, что с точки зрения гражданского и градостроительного законодательства проектная (техническая) документация (архитектурно-строительный проект), представляющая собой материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели, определяющие архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения выполнения соответствующих работ, составляется для определения объемов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества). Подготовка аналогичной проектной документации для определения объема каких-либо иных работ законодательством не предусмотрено.

В этой связи нужно отметить, что наличие вышеуказанного проекта «Благоустройства парка», в название которого входит слово «проект», но не содержащий архитектурно-строительных решений, на основании которых может быть построен (реконструирован, капитально отремонтирован) объект капитального строительства, не является проектом в вышеописанном понимании (архитектурно-строительным проектом).

При производстве работ по благоустройству парка, в соответствии с вышеуказанным проектом «Благоустройство парка» и сметной документацией оказалось, что заложенные в проекте планировочные решения  не могут быть реализованы  в определенном проектом  пространстве. Так устройство по ул. Терешковой газона и покрытия из асфальтобетона объеме 2913 м для устройства прогулочной зоны, содержащихся в проекте и сметной документации, оказалось невозможным ввиду отсутствия пространства для вышеуказанного благоустройства. Улица Терешковой, в ширину, от красной линии  противоположных к парку участков, до границы парка имеет расстояние 15 -17 метров.  По этой территории проходит  гравийная автомобильная дорога, переданная в собственность Советскому сельскому поселению Новокубанского района Законом Краснодарского края от 13 ноября 2006 года №1115-КЗ «О разграничении имущества, находящегося в собственности муниципального образования Новокубанский район, между вновь образованными городским, сельскими поселениями и муниципальным образованием Новокубанский район, в состав которого они входят». В такой ситуации устройство газона, нанесение асфальтового покрытия для организации  прогулочной зоны возможно только на части полотна гравийной дороги, с последующим ограничением движения автотранспорта, что  противоречит требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Согласно статье 2 вышеуказанного закона, дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии. Безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Кроме этого, согласно Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (П. 10), капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги  при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. Иными словами, укладка на автомобильную дорогу  по ул. Терешковой асфальта,  является объектом капитального строительства. Что  подразумевает  иную  проектную документацию, состоящую из нескольких томов содержащих текстовые и графические части.

На участке дороги, на которую попало наложение прогулочной зоны по дизайн-проекту,  на противоположной к парку территории по ул. Терешковой, 64 расположена пожарная часть № 141 (141 ОП, 124 ПЧС 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).

В вышеуказанной ситуации перевод части автомобильной дороги по ул. Терешковой, полностью в пешеходную зону, невозможен ввиду расположения вышеуказанной пожарной части. Наличие пешеходной зоны на столь узком пространстве улицы Терешковой, при движении специальных автомобилей П/Ч в экстренных ситуациях создаст огромную опасность для жизни и здоровья пешеходов.

При выявлении лишнего объема работ, по асфальтобетонному покрытию, было проведено комиссионное совещание с присутствием заказчика, подрядчика и представителя технического надзора, о чем составлен протокол №2 от 02.10.2019 где говорится о приведении территории парка в единую плоскость и необходимости дополнительных объемов песчано-гравийной смеси и щебня предусмотренного на устройство покрытия «Тип 4».

Следует отметить, что составлен акт не выполненных работ № 8 от 04.12.2019 года на сумму 1 390 157,19 рублей в котором указаны работы, за которые не предусматривается оплата, согласно утвержденной сметной документации, в частности п.65 исключен объем по устройству покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых в объеме 2200 м2, п.67 исключен объем по устройству покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей мелкозернистых в объеме 435,4 м2.

На сумму высвободившихся средств было заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 04.12.2019 на дополнительные объемы работ, предусмотренные контрактом, на что имеются соответствующая исполнительная документация.

Таким образом, администрацией Советского сельского поселения Новокубанского района принято решение переместить пешеходную зону  на противоположную   прилегающую  к парку территорию по ул. Ленина.

Учитывая отсутствие в вышеуказанном проекте «Благоустройство парка» наличия детальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений выполнения соответствующих работ, как сказано выше, администрации Советского сельского поселения, в целях реализации проекта,  приходилось  менять объем работ.

Кроме того, считаем необходимым отметить, что законодательство не дает точного определения понятия «объем работ», хотя на практике оно может употребляться в разных значениях. В одних случаях под ним может пониматься объем трудозатрат - затрат труда рабочих и механизмов, объемов употребляемых, перемещаемых материалов и т.п., например, объемы грунта, перемещаемого при проведении земляных работ, количество проходов катка для уплотнения асфальтобетона, - необходимых для возникновения результата работ, предусмотренного контрактом. В других же случаях этим термином может определяться объем трудозатрат и материалов, затрачиваемых для обеспечения количественных, пространственных характеристик результата работ. Вместе с тем, нормами Гражданского кодекса РФ, допускается в ряде случаев изменение объема и (или) содержания работ по требованию одной из сторон, вызванному объективным обстоятельствам, но только в том случае, если это не меняет характера выполняемых работ (п. 5 ст. 709, ст.ст. 716, 744 ГК РФ).

На основании письма  администрации Советского сельского поселения Новокубанского района от  09.10.2019 года № 02-01-17/1285, направленного в адрес директора МУП УКС Новокубанского района В.С. Федораева, был изменен дизайн-проект с учетом возникновения необходимости объемов работ.

Позднее, 04 декабря 2019 года, администрация Советского сельского поселения Новокубанского района и ООО «Спец-Строй» с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при исполнении муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд от 08 июля 2019 года                     № Ф.2019.400534 предметом которого является  «Благоустройство парка по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, Советское сельское поселение, ст. Советская, центральный парк, пересечение ул. Ленина и ул. Первомайская» (далее контракт), заключили Дополнительное соглашение о внесении изменений в муниципальный контракт в связи с изменением объема и видов выполняемых работ по муниципальному контракту. Цена контракта и характер выполняемых работ при этом не изменились.

Принимая вышеуказанные решения, администрация  Советского сельского поселения Новокубанского района опиралась  на разъяснения уполномоченных органов и на сложившуюся судебную практику, так в постановлении Арбитражного суда  Дальневосточного округа от 07.11.2018 № Ф03-4465/18, в споре с контролирующими органами суд встал на сторону учреждения, которое изменило смету и внесло в нее дополнительные работы, при этом общая сметная стоимость не изменилась. Судьи указали, что учреждение было вправе изменить условия контракта по объему работ, а дополнительные расходы по скорректированной проектно-сметной документации на общую стоимость контракта не повлияли. Следовательно, учреждение не нарушило принципы целевого характера, результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Следует заметить, что при анализе указанной ситуации, в первую очередь следует определить соответствие указанных в вопросе расходов целевой программе самого муниципального образования (см. постановление Восемнадцатого ААС от 01.10.2021 № 18АП-12222/21 по делу № А07-22420/2019). В данном постановлении указано, что вывод о нецелевом использовании бюджетных средств по дополнительным расходам некорректен, в случае, если они соотносятся с мероприятиями предусмотренными целевой программой.

В этой связи, нужно отметить, что Правила предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) утверждены Приложением № 7 к государственной программе Краснодарского края «Формирование современной городской среды» (утв. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31.08.2017 № 655).

Исходя из положений п. 5.4 Правил № 655, муниципальное образование самостоятельно выбирает парк, а также перечень мероприятий по его благоустройству, а сама субсидия предоставляется на софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, а не на выполнение конкретных работ, обусловленных на момент принятия решения дизайн-проектом или сметным расчетом.

Таким образом, администрация Советского сельского поселения Новокубанского района, в соответствии заключенным соглашением «О предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету муниципального образования Краснодарского края на организацию благоустройства территорий», полностью исполнила  требования муниципальной программы «Формирование современной городской среды Советского сельского поселения Новокубанского района на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Советского сельского поселения Новокубанского района от 01.12.2017 №178 (с изменениями).

Основываясь на вышесказанном, считаем, что в действиях администрации Советского сельского поселения Новокубанского района нарушения прав жителей Советского сельского поселения Новокубанского района, вследствие изменений дизайн-проекта «Благоустройство парка по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, Советское сельское поселение, ст. Советская, центральный парк, пересечение ул. Ленина и ул. Первомайская» не допущено.

Глава Советского сельского поселения

Новокубанского района							С.Ю.Копылов