| # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| ### АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА |  |
| от 11.11.2014г. | № 254 |
| ст. Советская |  |

Об утверждении муниципальной программы Советского сельского поселения Новокубанского района «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2015–2017годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Советского сельского поселения Новокубанского района от 04 августа 2014 года № 164 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского сельского поселения  Новокубанского района» постановляю:

1.Утвердить муниципальную программу Советского сельского  поселения  Новокубанского района «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2015–2017годы согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского сельского поселения Новокубанского района С.Ю. Копылова

3. Постановления вступает в силу со дня его подписания.

Глава Советского сельского поселения

Новокубанского района   							В.А. Бичурин

- Приложение

Утверждена постановлением

Советского сельского поселения

Новокубанского района

от 11.11.2014 г. № 254

Паспорт

Муниципальной программы Советского сельского поселения Новокубанского района

«Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2015–2017 годы

| Координатор муниципальной программы | заместитель главы Советского сельского поселения Новокубанского района С.Ю. Копылов |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | заместитель главы Советского сельского поселения Новокубанского района С.Ю. Копылов |
| Участники муниципальной программы | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
| Подпрограммы муниципальной Программы | «Развитие водоснабжения населенных пунктов» на 2015-2017 годы «Благоустройство территории поселения» на 2015-2017 годы |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного состояния поселения; - обеспечение и улучшение внешнего вида территории сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения; - развитие систем водоснабжения Советского сельского поселения, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения; - повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; -улучшение экологической ситуации на территории поселения; - увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения Советского сельского поселения Новокубанского района. |
| Задачи муниципальной программы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов; - снижение темпов износа, обеспечение надежности функционирования водопроводных коммуникаций; - повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества; - повышение уровня оснащенности населенных пунктов системами наружного освещения на основе комплексного подхода к проектированию и строительству новых и реконструкции существующих установок систем уличного освещения, обеспечения надежности и долговечности работы систем наружного освещения. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического состояния территории поселения; - повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; - снижения потерь воды в сетях; - количество отремонтированных сетей водоснабжения, - улучшение качества питьевой воды; - протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных сетей (линий) наружного освещения; - количество установленных или замененных осветительных приборов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | 2015 - 2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 5512,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 2186,8 тыс. руб. 2016 год – 1671,1 тыс. руб. 2017 год – 1655,0 тыс. руб. Подпрограмма «Развитие водоснабжения населенных пунктов» на 2015-2017 годы: Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 1000,0 тыс. руб., в т.ч.: 2015 год – 400,0 тыс. руб. 2016 год – 300,0 тыс. руб. 2017 год -300,0 тыс. руб. Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» на 2015-2017 годы: Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 4512,9 тыс. руб., в т.ч.: 2015 год – 1786,8 тыс. руб. 2016 год – 1371,1 тыс. руб. 2017 год – 1355,0 тыс. руб. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Благоустройство территории - это комплекс мероприятий эстетического состояния поселения в целом. Благоустройство территории должно соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Благоустройство территории включает в себя проведение работ строительству и ремонту детских и спортивных площадок, зон отдыха, озеленение территорий. В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городского поселения относятся вопросы организации благоустройства и озеленения территории.

За последние годы из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок резко ухудшилось состояние зеленых насаждений, растущих на территории поселения. Ситуация осложняется тем, что значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения и требуется особый уход за ними, либо замена их новыми насаждениями. Ежегодная потребность в сносе аварийных насаждений составляет более 50 деревьев. Для поддержания зеленых насаждений в удовлетворительном состоянии и предотвращения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по текущему содержанию зеленых насаждений. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

Состояние объектов благоустройства поселения в настоящее время характеризуется следующими основными показателями:

- общая протяженность сетей уличного освещения 14,7 км;

- общее количество установленных уличных светильников 410 шт.;

- годовой расход электроэнергии на уличное освещение и оплату электроэнергии на водозаборных скважинах 587070 кВт/час;

- площадь зеленых насаждений всего 0,0748 га.

В настоящее время планирование и финансирование  потребления  электрической  энергии  на нужды уличного освещения  осуществляется  исходя  из финансовых  возможностей   местного  бюджета, а не реальных потребностей.

Состояние  наружного освещения  населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет   потребности населения  в освещении.  Физическое и моральное  старение  установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования. Учитывая, что качественное функционирование наружного освещения имеет важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление  и дельнейшее развитие.

Очевидно,  что  эффективное решение  существующих  проблем  в сфере  уличного освещения поселения  невозможно  без   комплексного программного подхода   и  соответствующей  финансовой  поддержки как на муниципальном,  так и на краевом уровнях. Решение данной  задачи   возможно только в рамках   программно – целевого подхода, так как:

- мероприятия Программы потребуют согласованных действий   различных организаций и координации межотраслевых  связей технологически сопряженных разделов  энергоснабжения;

- разработка и реализация  программных  мероприятий в рамках  решения  существующих  проблем в сфере  благоустройства  населенного пункта  потребуют  применения  принципов  бюджетного  планирования,  ориентированного на  улучшение  состояния освещения населенного пункта.

В целях улучшения эстетического облика Советского сельского поселения Новокубанского района необходимо комплексное решение проблем благоустройства, которое окажет положительный эффект на состояние улично-дорожной сети, санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания на территории Советского сельского поселения Новокубанского района.

Состояние объектов водоснабжения в настоящее время характеризуется следующими основными показателями:

- общая протяженность водопроводных сетей Советского сельского поселения 264,0 км, в том числе в ветхом состоянии 211 км, в среднем в год происходит 152 аварии на сетях.

Проведение комплекса мероприятий позволит обеспечить гарантии по качественному предоставлению населению коммунальных услуг по водоснабжению.

Прогноз развития:

- повышение уровня благоустройства поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства поселения;

- улучшение санитарного и эстетического состояния поселения;

- озеленение территории поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения;

- расширение возможностей коммунальных служб Советского сельского поселения Новокубанского района (МУП «Советское МКХ») по оказанию услуг населению по водоснабжению.

Утверждение настоящей Программы даст возможность более эффективно вести в целом благоустройство социально значимых объектов жилищно-коммунального хозяйства Советского сельского поселения.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий Программы и своевременно координировать действия их исполнителей.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2015–2017 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Едини-ца изме-рения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базо-вый 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | Муниципальная программа Советского сельского поселения Новокубанского района «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
|  | Цель: обеспечение и улучшение внешнего вида территории сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического состояния территории поселения | га | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства | % | 45 | 50 | 60 | 70 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие водоснабжения населенных пунктов» на 2015 – 2017 годы |  |  |  |  |  |
|  | Цель: развитие систем водоснабжения Советского сельского поселения, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения; - повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; -улучшение экологической ситуации на территории поселения; - увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: - снижение темпов износа, обеспечение надежности функционирования водопроводных коммуникаций; - повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества; |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество отремонтированных сетей водоснабжения | км | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| 2.2 | Снижения потерь воды в сетях | % | 35,2 | 35,1 | 35,0 | 34,0 |
| 3 | Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» на 2015 – 2017 годы |  |  |  |  |  |
|  | Цели: повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного состояния поселения; - обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения Советского сельского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: повышение уровня благоустройства поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства поселения, улучшение санитарного и эстетического состояния поселения, озеленение территории поселения - повышение уровня оснащенности населенных пунктов системами наружного освещения, обеспечения надежности и долговечности работы систем наружного освещения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество установленных или замененных осветительных приборов | шт | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 3.2 | Бесперебойное и гарантированное удовлетворение потребности населения в наружном освещении | км | 14,7 | 15 | 15 | 15 |
| 3.3 | Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных сетей (линий) наружного освещения | км | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3.4 | Содержание кладбища | тыс.м2 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 |

# 3.Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2015–2017 годы

В пределах установленных полномочий, в целях выполнения задач, и достижения установленных муниципальной программой целей предусматривается реализация двух подпрограмм:

Подпрограмма «Развитие водоснабжения населенных пунктов» на 2015-2017 годы. Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение мер по развитию и модернизации коммунального хозяйства в области водоснабжения.

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» на 2015-2017 годы. Мероприятия подпрограммы направлены на повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного состояния поселения и создание комфортных условий для проживания граждан, привлечение населения поселения и трудовых коллективов к общегородским мероприятиям по благоустройству.

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финанси рования тыс. руб. | В том числе по годам |  |  | Непосред- ственный результат реализации мероприятий | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие водоснабжения населенных пунктов» на 2015 – 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Текущий ремонт наружных водопроводных сетей | местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Снижение темпов износа, обеспечение надежности функционирования водопроводных коммуникаций | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
| 1.2 | Содержание и ремонт артезианских скважин | местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Снижения потерь воды в сетях, улучшение качества питьевой воды | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
| 1.3 | Активная электроэнергия | местный бюджет | 700,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | Бесперебойное водоснабжение населения питьевой водой | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
|  | Всего по подпрограмме «Развитие водоснабжения населенных пунктов» |  | 1000,0 | 400,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» на 2015 – 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уборка мусора, покос сорной растительности, мелкой поросли, вырубка кустарников, снос и обрезка аварийных деревьев, побелка деревьев по территории поселения | местный бюджет | 269,5 | 150,0 | 67,8 | 51,7 | Повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического состояния территории поселения | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
| 2.2 | Расчистка стихийных свалок | местный бюджет | 203,5 | 103,5 | 50,0 | 50,0 | Улучшение экологической ситуации на территории поселения | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
| 2.3 | Устройство и ремонт детских игровых площадок | местный бюджет | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Создание комфортных условий проживания и отдыха населения | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
| 2.4 | Сплошная дератизация; дезинсекция территорий от блох и клещей, прибрежной зоны водоемов от личинок комара | местный бюджет | 384,9 | 128,3 | 128,3 | 128,3 | Повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
| 2.5 | Содержание и ремонт памятников | местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического состояния территории поселения | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
| 2.6 | Ремонт и содержание техники | местный бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Создание комфортных условий проживания и отдыха населения | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
| 2.7 | Озеленение территории поселения | местный бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
|  | Итого |  | 1172,9 | 486,8 | 351,1 | 335,0 |  |  |
| Содержание кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Уборка мусора, кошение сорной растительности, вырубка кустарников на территории кладбищ | местный бюджет | 90,0 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | Улучшение эстетического состояния территории | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
|  | Итого |  | 90,0 | 50,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| Уличное освещение Советского сельского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Устройство внешнего электроснабжения уличного освещения | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение качественного и высокоэф-фективного наружного освещения | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
| 2.10 | Ремонт систем наружного освещения Советского сельского поселения Новокубанского района | местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
| 2.11 | Активная электроэнергия | местный бюджет | 3050,0 | 1150,0 | 950,0 | 950,0 | Обеспечение качественного и бесперебойного наружного освещения | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
|  | Итого |  | 3250,0 | 1250,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме «Благоустройство территории поселения» |  | 4512,9 | 1786,8 | 1371,1 | 1355,0 |  |  |
|  | Всего по программе |  | 5512,9 | 2186,8 | 1671,1 | 1655,0 |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 5512,9 тыс. руб., в том числе по годам:

| Годы | Всего (тыс.руб.) | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, в т.ч. | 5512,9 | 0,0 | 0,0 | 5512,9 |
| 2015 год | 2168,8 | 0,0 | 0,0 | 2186,8 |
| 2016 год | 1671,1 | 0,0 | 0,0 | 1671,1 |
| 2017 год | 1655,0 | 0,0 | 0,0 | 1655,0 |

По подпрограммам муниципальной программы:

По подпрограмме «Развитие водоснабжения населенных пунктов» на 2015-2017 годы общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 1000,0 тыс. руб., в том числе по годам:

| Годы | Всего (тыс.руб.) | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего в 2015-2017 годах | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 2015 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| 2016 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 2017 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |

По подпрограмме «Благоустройство территории поселения» на 2015-2017 годы общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 4512,9 тыс. руб., в том числе по годам:

| Годы | Всего | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего в 2015-2017 годах | 4512,9 | 0,0 | 0,0 | 4512,9 |
| 2015 | 1786,8 | 0,0 | 0,0 | 1786,8 |
| 2016 | 1371,1 | 0,0 | 0,0 | 1371,1 |
| 2017 | 1355,0 | 0,0 | 0,0 | 1355,0 |

Объемы финансирования рассчитаны на основании предварительных смет расходов на проведение мероприятий подпрограммы.

Привлечение средств из бюджета других уровней на софинансирование мероприятий муниципальной программы не планируется.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

# 1) Общие положения

1.1.) Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

1.2.) Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

1.2.1.) На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств бюджета Советского сельского поселения Новокубанского района;

оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

1.2.2.) На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

# 2) Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

2.1.) Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.2.) Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

2.2.1.) Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

2.2.2.) Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Советского сельского поселения Новокубанского района, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением Советского сельского поселения Новокубанского района и органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения Советского сельского поселения Новокубанского района.

2.2.3.) По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

# 3) Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

3.1.) Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.2.) С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

# 4) Оценка эффективности использования средств бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой муниципальной подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств бюджета Советского сельского поселения Новокубанского района;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Советского сельского поселения Новокубанского района;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Советского сельского поселения Новокубанского района.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы или основного мероприятия из бюджета Советского сельского поселения Новокубанского района составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств бюджета Советского сельского поселения Новокубанского района может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

# 5) Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия)

5.1.) Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия.

5.2.) Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

5.3.) Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,  = 1.

# 6) Оценка эффективности реализации подпрограммы, (ведомственной целевой программы, основного мероприятия)

6.1.) Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств бюджета Советского сельского поселения Новокубанского района по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

6.2.) Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

# 7) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

7.1.) Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.2.) Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.3.) Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя,  = 1.

# 8) Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.1.) Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета Советского сельского поселения Новокубанского района (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета Советского сельского поселения Новокубанского района (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

8.2.) Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль  за ее выполнением

Механизм реализации муниципальной программы предполагает закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счёт средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Советского сельского поселения Новокубанского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации Советского сельского поселения Новокубанского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой

Текущее управление подпрограммой муниципальной программы осуществляет ее координатор.

Контроль за выполнением программы осуществляет заместитель главы Советского сельского поселения Новокубанского района С.Ю. Копылов

Заместитель главы Советского сельского

поселения Новокубанского района 					С.Ю. Копылов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

# к муниципальной программе Советского сельского поселения Новокубанского района «Развитие жилищно – коммунального хозяйства»

на 2015 – 2017 годы

Паспорт

Подпрограммы «Развитие водоснабжения населенных пунктов»

на 2015–2017годы

| Координатор Подпрограммы | заместитель главы Советского сельского поселения Новокубанского района С.Ю. Копылов |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
| Цели Подпрограммы | - развитие систем водоснабжения Советского сельского поселения, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения; - повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; -улучшение экологической ситуации на территории поселения; - увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Подпрограммы | - снижение темпов износа, обеспечение надежности функционирования водопроводных коммуникаций; - повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - снижения потерь воды в сетях; - количество отремонтированных сетей водоснабжения, - улучшение качества питьевой воды |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 1000,0 тыс. руб., в т.ч.: 2015 год – 400,0 тыс. руб. 2016 год – 300,0 тыс. руб. 2017 год -300,0 тыс. руб. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

соответствующей сферы реализации Подпрограммы

Сложившаяся ситуация в сфере водоснабжения препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития Советского сельского поселения Новокубанского района.

Исходя из задач социально-экономического развития Советского сельского поселения Новокубанского района на ближайший период и среднесрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере социального развития необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Основными проблемными вопросами по обеспечению водой потребителей является необходимость реконструкции аварийных и строительства новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды, водонапорных башен, водопроводных насосных станций).

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате увеличивается количество аварий и повреждений на один километр сетей, что не только является негативным социальным фактором, но и увеличивает затраты на восстановление основных фондов.

Для технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-коммунального хозяйства требуются значительные финансовые ресурсы, которых поселение не имеет. Низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса не позволяют решать вопросы привлечения кредитных ресурсов. В сложившейся ситуации решить проблему финансирования технического переоснащения организаций жилищно-коммунального хозяйства без государственной поддержки практически невозможно.

Состояние объектов водоснабжения в настоящее время характеризуется следующими основными показателями:

- общая протяженность водопроводных сетей Советского сельского поселения 264,0 км, в том числе в ветхом состоянии 211 км, в среднем в год происходит 152 аварии на сетях.

Проведение комплекса мероприятий позволит обеспечить гарантии по качественному предоставлению населению коммунальных услуг по водоснабжению.

Прогноз развития:

- повышение уровня благоустройства поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства поселения;

- улучшение санитарного и эстетического состояния поселения;

- озеленение территории поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения;

- расширение возможностей коммунальных служб Советского сельского поселения Новокубанского района (МУП «Советское МКХ») по оказанию услуг населению по водоснабжению.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации  Подпрограммы «Развитие водоснабжения населенных пунктов»

на 2015–2017годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Едини-ца изме-рения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базо-вый 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | Подпрограмма «Развитие водоснабжения населенных пунктов» на 2015 – 2017 годы |  |  |  |  |  |
|  | Цель: развитие систем водоснабжения Советского сельского поселения, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения; - повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; -улучшение экологической ситуации на территории поселения; - увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: - снижение темпов износа, обеспечение надежности функционирования водопроводных коммуникаций; - повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества; |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество отремонтированных сетей водоснабжения | км | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| 1.2 | Снижения потерь воды в сетях | % | 35,2 | 35,1 | 35,0 | 34,0 |

# 3.Перечень основных мероприятий Подпрограммы

«Развитие водоснабжения населенных пунктов»  на 2015–2017годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финанси рования тыс. руб. | В том числе по годам |  |  | Непосред- ственный результат реализации мероприятий | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие водоснабжения населенных пунктов» на 2015 – 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Текущий ремонт наружных водопроводных сетей | местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Снижение темпов износа, обеспечение надежности функционирования водопроводных коммуникаций | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
| 1.2 | Содержание и ремонт артезианских скважин | местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Снижения потерь воды в сетях, улучшение качества питьевой воды | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
| 1.3 | Активная электроэнергия | местный бюджет | 700,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | Бесперебойное водоснабжение населения питьевой водой | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
|  | Всего по подпрограмме «Развитие водоснабжения населенных пунктов» |  | 1000,0 | 400,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы.

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы на 2015-2017 годы составляет 1000,0 тыс. руб.

Привлечение федеральных и краевых средств не планируется.

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы будет уточняться в зависимости от принятых решений об объемах выделенных средств.

| Годы | Всего (тыс.руб.) | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего в 2015-2017 годах | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 2015 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| 2016 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 2017 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |

5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счёт средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Заместитель главы Советского сельского

поселения Новокубанского района 					С.Ю. Копылов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

# к муниципальной программе Советского сельского поселения Новокубанского района «Развитие жилищно – коммунального хозяйства»

на 2015 – 2017 годы

Паспорт

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» на 2015–2017годы

| Координатор Подпрограммы | заместитель главы Советского сельского поселения Новокубанского района С.Ю. Копылов |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
| Цели Подпрограммы | - повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного состояния поселения; - обеспечение и улучшение внешнего вида территории сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения; - обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения Советского сельского поселения Новокубанского района. |
| Задачи Подпрограммы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов; - повышение уровня оснащенности населенных пунктов системами наружного освещения на основе комплексного подхода к проектированию и строительству новых и реконструкции существующих установок систем уличного освещения, обеспечения надежности и долговечности работы систем наружного освещения. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического состояния территории поселения; - повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; - протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных сетей (линий) наружного освещения; - количество установленных или замененных осветительных приборов |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2015-2017 годы, этапы не предусмотрены |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 4512,9 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 1786,8 тыс. руб. 2016 год – 1371,1 тыс. руб. 2017 год – 1355,0 тыс. руб. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

соответствующей сферы реализации Подпрограммы

Благоустройство территории - это комплекс мероприятий эстетического состояния поселения в целом. Благоустройство территории должно соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Благоустройство территории включает в себя проведение работ строительству и ремонту детских и спортивных площадок, зон отдыха, озеленение территорий. В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городского поселения относятся вопросы организации благоустройства и озеленения территории.

За последние годы из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок резко ухудшилось состояние зеленых насаждений, растущих на территории поселения. Ситуация осложняется тем, что значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения и требуется особый уход за ними, либо замена их новыми насаждениями. Ежегодная потребность в сносе аварийных насаждений составляет более 50 деревьев. Для поддержания зеленых насаждений в удовлетворительном состоянии и предотвращения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по текущему содержанию зеленых насаждений. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

Состояние объектов благоустройства поселения в настоящее время характеризуется следующими основными показателями:

- общая протяженность сетей уличного освещения 14,7 км;

- общее количество установленных уличных светильников 410 шт.;

- годовой расход электроэнергии на уличное освещение и оплату электроэнергии на водозаборных скважинах 587070 кВт/час;

- площадь зеленых насаждений всего 0,0748 га.

В настоящее время планирование и финансирование  потребления  электрической  энергии  на нужды уличного освещения  осуществляется  исходя  из финансовых  возможностей   местного  бюджета, а не реальных потребностей.

Состояние  наружного освещения  населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет   потребности населения  в освещении.  Физическое и моральное  старение  установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования. Учитывая, что качественное функционирование наружного освещения имеет важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление  и дельнейшее развитие.

Очевидно,  что  эффективное решение  существующих  проблем  в сфере  уличного освещения поселения  невозможно  без   комплексного программного подхода   и  соответствующей  финансовой  поддержки как на муниципальном,  так и на краевом уровнях. Решение данной  задачи   возможно только в рамках   программно – целевого подхода, так как:

- мероприятия Программы потребуют согласованных действий   различных организаций и координации межотраслевых  связей технологически сопряженных разделов  энергоснабжения;

- разработка и реализация  программных  мероприятий в рамках  решения  существующих  проблем в сфере  благоустройства  населенного пункта  потребуют  применения  принципов  бюджетного  планирования,  ориентированного на  улучшение  состояния освещения населенного пункта.

В целях улучшения эстетического облика Советского сельского поселения Новокубанского района необходимо комплексное решение проблем благоустройства, которое окажет положительный эффект на состояние улично-дорожной сети, санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания на территории Советского сельского поселения Новокубанского района.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации  Подпрограммы «Благоустройство территории поселения»

# на 2015–2017годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Едини-ца изме-рения | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базо-вый 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» на 2015 – 2017 годы |  |  |  |  |  |
|  | Цели: повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного состояния поселения; - обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения Советского сельского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: повышение уровня благоустройства поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства поселения, улучшение санитарного и эстетического состояния поселения, озеленение территории поселения - повышение уровня оснащенности населенных пунктов системами наружного освещения, обеспечения надежности и долговечности работы систем наружного освещения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество установленных или замененных осветительных приборов | шт | 30 | 40 | 40 | 40 |
| 1.2 | Бесперебойное и гарантированное удовлетворение потребности населения в наружном освещении | км | 14,7 | 15 | 15 | 15 |
| 1.3 | Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных сетей (линий) наружного освещения | км | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.4 | Содержание кладбища | тыс.м2 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 |

# 3.Перечень основных мероприятий Подпрограммы

# «Благоустройство территории поселения»

# на 2015–2017годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси- рования | Объем финанси рования тыс. руб. | В том числе по годам |  |  | Непосред- ственный результат реализации мероприятий | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» на 2015 – 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уборка мусора, покос сорной растительности, мелкой поросли, вырубка кустарников, снос и обрезка аварийных деревьев, побелка деревьев по территории поселения | местный бюджет | 269,5 | 150,0 | 67,8 | 51,7 | Повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического состояния территории поселения | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
| 1.2 | Расчистка стихийных свалок | местный бюджет | 203,5 | 103,5 | 50,0 | 50,0 | Улучшение экологической ситуации на территории поселения | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
| 1.3 | Устройство и ремонт детских игровых площадок | местный бюджет | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Создание комфортных условий проживания и отдыха населения | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
| 1.4 | Сплошная дератизация; дезинсекция территорий от блох и клещей, прибрежной зоны водоемов от личинок комара | местный бюджет | 384,9 | 128,3 | 128,3 | 128,3 | Повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
| 1.5 | Содержание и ремонт памятников | местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического состояния территории поселения | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
| 1.6 | Ремонт и содержание техники | местный бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Создание комфортных условий проживания и отдыха населения | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
| 1.7 | Озеленение территории поселения | местный бюджет | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Обеспечение и улучшение внешнего вида территории сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
|  | Итого |  | 1172,9 | 486,8 | 351,1 | 335,0 |  |  |
| Содержание кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Уборка мусора, кошение сорной растительности, вырубка кустарников на территории кладбищ | местный бюджет | 90,0 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | Улучшение эстетического состояния территории | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
|  | Итого |  | 90,0 | 50,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| Уличное освещение Советского сельского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Устройство внешнего электроснабжения уличного освещения | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение качественного и высокоэф-фективного наружного освещения | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
| 1.10 | Ремонт систем наружного освещения Советского сельского поселения Новокубанского района | местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
| 1.11 | Активная электроэнергия | местный бюджет | 3050,0 | 1150,0 | 950,0 | 950,0 | Обеспечение качественного и бесперебойного наружного освещения | Администрация Советского сельского поселения Новокубанского района |
|  | Итого |  | 3250,0 | 1250,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме «Благоустройство территории поселения» |  | 4512,9 | 1786,8 | 1371,1 | 1355,0 |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы.

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы на 2015-2017 годы составляет 4512,9 тыс. руб.

Привлечение федеральных и краевых средств не планируется.

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы будет уточняться в зависимости от принятых решений об объемах выделенных средств.

| Годы | Всего | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего в 2015-2017 годах | 4512,9 | 0,0 | 0,0 | 4512,9 |
| 2015 | 1786,8 | 0,0 | 0,0 | 1786,8 |
| 2016 | 1371,1 | 0,0 | 0,0 | 1371,1 |
| 2017 | 1355,0 | 0,0 | 0,0 | 1355,0 |

5. Механизм реализации Подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счёт средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой)

Заместитель главы Советского сельского

поселения Новокубанского района 					С.Ю. Копылов